3.1       Projek Naik Taraf Infrastruktur ICT dan Perkhidmatan Pembangunan Kriptografi Berpusat               di Pusat Teknologi dan Pengurusan Kriptologi Malaysia (PTPKM)

3.1.1   Mesyuarat menerima maklum bahawa status terkini ialah:

a)    NACSA telah menerima kelulusan untuk menduduki di Aras 4, Setia Perdana

5, Kompleks Setia Perdana, JPM Putrajaya daripada YBhg. Datuk Dr. TKSU

(Pengurusan) JPM melalui surat nombor rujukan JPM.200-5/1/1 JLD.8 (42) dan                               PTPKM tidak akan melibatkan proses menduduki bangunan di bawah pihak

Universiti Putra Malaysia;

Permohonan peruntukan telah dikemukakan di dalam RMK-13 untuk kegunaan PTPKM sebanyak RM 43,749,371.16 (dengan SST);

Pelaksanaan perolehan ini hanya akan dimulakan pada Rolling Plan (RP2) RMK-13 pada tahun 2027; dan