3.1	  Projek Naik Taraf Infrastruktur ICT dan Perkhidmatan Pembangunan Kriptografi Berpusat di Pusat 
        Teknologi dan Pengurusan Kriptologi Malaysia (PTPKM) 
        3.1.1	Mesyuarat menerima maklum bahawa status terkini ialah:
                 a)	NACSA telah menerima kelulusan untuk menduduki di Aras 4, Setia Perdana 5, Kompleks Setia                       Perdana, JPM Putrajaya daripada YBhg. Datuk Dr. TKSU (Pengurusan) JPM melalui surat  
                     nombor rujukan JPM.200-5/1/1 JLD.8 (42) dan PTPKM tidak akan melibatkan proses menduduki                       bangunan di bawah pihak Universiti Putra Malaysia;
                 b)	Permohonan peruntukan telah dikemukakan di dalam RMK-13 untuk kegunaan PTPKM 
                     sebanyak RM 43,749,371.16 (dengan SST);
                 c)	Pelaksanaan perolehan ini hanya akan dimulakan pada Rolling Plan (RP2) RMK-13 pada tahun                        2027; dan